外檐排险维修项 目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我局拉萨道机关办公楼自1995年投入使用至今，由于房屋设计老化及年久失修存在不同程度安全隐患问题。

2021年1月6日晚间至凌晨的大风，将局五楼屋顶外檐边条刮落，造成局车辆后挡风玻璃砸损。经检查其它外檐也存在松动现象，为防止伤人损物安全隐患发生，创造良好的办公环境，及时排除安全隐患，营造安全的生活办公环境。联系南营门房管站派专业队伍处理紧急排险工作后，及时与天津市东昌建筑工程有限公司人员沟通后期改造施工方案，确保绝对安全。

（二）项目绩效目标。

通过局机关楼外檐排险维修项目，排除了因年久失修造成的安全隐患，为全局干部职工创造安全舒适的办公生活环境，鼓舞工作干劲，提升责任心事业感，为圆满完成各项工作任务提供有力地后勤保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为推进全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，对此项目进行维修的天津市东昌建筑工程有限公司进行绩效评价。

（二）绩效评价原则 、评价指标体系

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 施工改造面积 | ≥320平米 |
|  |  | 质量指标 | 施工质量达标率 | =100% |
|  |  | 时效指标 | 工程竣工及时率 | =100% |
|  |  | 成本指标 | 外檐维修工程费用 | ≤5万 |
|  |  | 社会效益指标 | 提升单位设施安全质量 | 提升 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥98% |

（三）绩效评价工作过程

主要对天津市东昌建筑工程有限公司在施工过程中，工人的工作状态、工程质量及存在的安全隐患等方面进行评价，对发现存在的安全隐患问题及时提出，责令整改，并结合干部职工的意见建议，有效的进行绩效评价。

- 综合评价情况及评价结论

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 施工改造面积 | ≥320平米 | 320平米 | 20 | 20 |
|  |  | 质量指标 | 施工质量达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 |
|  |  | 时效指标 | 工程竣工及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |
|  |  | 成本指标 | 外檐维修工程费用 | ≤5万 | 5万 | 10 | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 提升单位设施安全质量 | 提升 | 已提升单位设施安全质量，全部达成预期指标 | 30 | 30 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |

评价结论：工作中按照外檐改造施工方案对整个施工过程进行检查，并将局领导的意见建议进行反馈，不定期的对施工质量进行检查督导，提高安全意识，绩效指标均达标，受益人员满意率达到98%，执行率达到100%。

按照绩效评价标准，最终评分为100分，评定为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况 。

2021年1月29日，第三次局长办公会通过了此项目的申请，2月2号，区财政局安排专项财政资金解决施工费用问题。

- 项目过程情况 。

2021年1月6日晚间因大风将局五楼屋顶外檐边条刮落，造成局车辆后挡风玻璃砸损。经安全排查其它外檐也存在松动现象，为防止伤人损物安全隐患发生，我局立即在楼前加装安全网及警戒线告知过往行人及车辆注意。并联系南营门房管站派专业队伍处理紧急排险工作，于9日由天津市东昌建筑工程有限公司派专人，对我局楼顶存在的安全隐患进行了紧急排险。排险工作完成后，为彻底避免安全隐患发生，我局及时与天津市东昌建筑工程有限公司人员沟通后期改造施工方案，在反复研究的基础上，制定了垂直立面外檐改造施工方案，4月中旬开始搭设钢管脚手架、挂防护网，进行施工。于5月下旬施工完毕。

- 项目产出情况 。

产出指标为50分，施工面积达到320平米，受益人员达284人，实际得分值为50分。

效益指标为30分，实际得分值为30分，排除安全隐患，改善安工作环境达标值为100%.

满意度指标为10分，实际得分值为10分，单位人员满意率达到100%.

（四）项目效益情况。

通过外檐施工，排除了安全隐患，营造了安全的办公环境，有效提升了干部职工的工作状态，圆满完成了各项任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

- 有关建议

无

- 其他需要说明的问题

无

和平区市场监管局

2022年5月5日